Отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

 «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за  | 9 | месяцев | 2015 | года (нарастающим итогом)  |  |

|  |
| --- |
| (тыс.руб.) |
| Наименование программы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2015 год  | Объем финансированияФакт за 9 мес.  |
|  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| Муниципальная программа «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» | Содержание сетей наружного освещения | 9000,0 | - | - | 9000,0 | - | 4500,0 | - | - | 2700,0 | - |
| Строительство сетей наружного освещения | 3500,0 | - | - | 1500,0 | 2000,0  | 162,152 | - | - | 75,662 | 86,490 |
| Оплата электроэнергии за наружное освещение | 19000,0 | - | - | 19000,0 | - | 26 523,974 | - | - | - | - |
| Установка, замена оборудования на детские площадки | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 2785,207 | - | - | 2785,207 | - |
| Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | 24750,0 | - | - | 26650,0(один контракт) |  | 21245,514 |  | - | 21245,514 | - |
| Содержание набережной по периметру бухты Саллака - Лахти | 1900,0 | - | - |
| Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | 2950,0 | - | - | 2950,0 | - | 714,39349 | - | - | - | - |
| Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | 2756,200 | - | - | 2756,200 | - |
| Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт (замена на плиточное) асфальтового покрытия тротуаров | 7000,0 | - | - | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | - |
| Снос аварийных и посадка деревьев | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 295,000 | - | - | 295,000 | - |
| Устройство и содержание цветников | 7000,0 | - | - | 7000,0 | - | 4060,420 | - | - | 4060,420 | - |
| Благоустройство мест захоронений | 900,0 | - | - | 900,0 | - | 670,500 | - | - | 670,500 | - |
| Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | 3742,627 | - | - | 3742,627 | - |
| Организация и проведение субботников | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| Вывоз несанкционированных свалок | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование контейнерных площадок | 335,8 | - | - | 335,8 | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог , проездов, площадей и мостов г. Выборга | 47000,0 | - | - | 47000,0 | - | 30 178,60235 | - | - | 7557,95193 | - |