# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «Выборгский район» Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016										№1829

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ дорожных покрытий автомобильных дорог, уточнением сметной стоимости и протяженности объектов текущего ремонта дорожных покрытий на территории МО «Город Выборг» в 2016 году, выполнением мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории МО «Город Выборг», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015-2018 гг.». утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 17.11.2014 №7258 с изменениями от 25.12.2015 в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Выборг» и разместить на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации-председателя комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Самойленко Д.Б.

Глава администрации                                                                                                     Г.А. Орлов

Согласовано: Самойленко, Болучевский, Туркин, Костенко, Чугункина, Постникова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по коммунальной инфраструктуре, отдел бухгалтерского учета и отчетности, КФ,  МКУ «ВРЦФБО», газета «Выборг», портал

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№1829 от 18.05.2016

Муниципальная программа муниципального образования                                    «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

г. Выборг

2016 год

Муниципальная программа

муниципального образования  МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог   МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Подрядные организации |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга; Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга; Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; улучшение технического состояния автомобильных дорог на территории МО «Город Выборг»; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки ); - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». 3. Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог местного значения, %; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2; Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, м2; Содержание средств организации безопасности дорожного движения, %; Нанесение дорожной разметки, м2; Установка светофорных постов, шт.; Установка дорожных знаков, шт.; Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.», %; Объем вводимых в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в четыре этапа. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап – 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по программе – 669 804,1 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. – 155 595,8 тыс. руб. 2016 г. – 273 633,1 тыс. руб. 2017 г. – 127 685,4 тыс. руб. 2018 г. – 112 889,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; комфортность и безопасность условий проживания граждан; продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

улично-дорожной сети в МО «Город Выборг…………………………………………………5

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы……………………5

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы……………………………………………………………………..6

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы…………………….6

5. Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета………………………………………………………………6

6. Механизмы реализации Программы…………………………………………………………6

7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы………………..6

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы…………………………….7-8

Паспорт подпрограммы №1 Содержание и механизированная

уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга……………………9-10

Паспорт подпрограммы №2

Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга……………………………..11-12

Паспорт подпрограммы №3

Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга……………………………..13-14

Паспорт подпрограммы №4

Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

г. Выборга………………………………………………………………………………………....15-17

Паспорт подпрограммы №5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга ………………………….18-20

Приложение №1…………………………………………………………………………………..21-22

Приложение№2…………………………………………………………………………………....23

Приложение №3…………………………………………………………………………………...24-37

Приложение №4…………………………………………………………………………………...38-40

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг»

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Город Выборг многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность  муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 109,2 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными  целями  Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

-  улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

- развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-  увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2018 г.г. в четыре этапа:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап -  2017 год

4 этап – 2018 год

# 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»

# 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

4. Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга;

- Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.».

# 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования программы: 669 804,1 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 г. – 155 595,8 тыс. руб.

2016 г. – 273 633,1 тыс. руб.

2017 г. –  127 685,4 тыс. руб.

2018 г. –  112 889,8 тыс. руб.

# 6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Исполнителем Программы является комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части  мероприятий  Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

# 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015- 2018 г.г.» должно стать:

- организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной сети;

- проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- проведение работ по ремонту дворовых территорий;

- проведение работ по строительству и реконструкции улиц, проездов и дорожных исскуственных сооружений на них.

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей состояния покрытия на дорогах общего пользования и дворовых территориях города Выборга, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

# 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

# Паспорт подпрограммы №1

# Содержание и механизированная уборка  автомобильных дорог,

# проездов, площадей  и мостов  г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог проездов, площадей и мостов г. Выборга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цель подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 г.г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого: |
|  | Всего: | 45 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 48 419,4 | 189 778,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 45 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 48 419,4 | 189 778,8 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 % |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Ленинградской области. Реализация данной программы позволит обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог, а также устойчивое функционирование и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики,

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 189 778,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №2

# Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 г.г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого: |
|  | Всего: | 85 838,1 | 148 717,1 | 50 330,4 | 50 330,4 | 335 216,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29 290,2 | 12975,028 |  |  | 42265,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 51 547,9 | 135742,1 | 50 330,4 | 50 330,4 | 287 950,7 |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» ЛО | 5000,0 |  |  |  | 5 000,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 264 594 м2 |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и отраслей экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития Ленинградской области и выборгского района в частности.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми  задачами  являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 335 216,0 тыс.рублей из средств местного,  районного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации   МО «Выборгский район»

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог –264 594 м2

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №3

# Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дворовых территорий МО «Город Выборг» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Задачи подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 г.г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого: |
|  | Всего: | 15 665,7 | 12448,2 | 7070,0 | 7070,0 | 42253,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4003,3 | 3 424,6 |  |  | 7 427,9 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 11 662,4 | 9023,6 | 7070,0 | 7070,0 | 34826,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 39 345 м2 |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Основной проблемой на сегодняшний  день является неудовлетворительное состояние дворовых территорий, а именно: разрушение асфальтового покрытия, что приводит к образованию неровностей, ям  и, как следствие, образование луж, уничтожение газонного покрытия, осуществление стоянки машин во дворах. Реализация подпрограммы позволит устранить имеющиеся недостатки.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 42253,9 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5.   Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 39 345 м2

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №4

# Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 г.г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого: |
|  | Всего: | 9 092,0 | 7 348,9 | 7070,0 | 7070,0 | 30 580,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 9 092,0 | 7 348,9 | 7070,0 | 7070,0 | 30 580,9 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание средств организации безопасности дорожного движения на уровне 100% Нанесение дорожной разметки – 20111, 89 м2, 43,43 км Установка светофорных постов в количестве 3 шт. Установка дорожных знаков в количестве 612 шт. Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 % |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит  снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 30 580,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5.    Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание средств  организации безопасности дорожного движения на уровне 100%

Нанесение дорожной разметки –20111,89 м2, 43,43 км

Установка светофорных постов в количестве  3  шт.

Установка дорожных знаков в количестве 612 шт.

Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

.

Паспорт подпрограммы №5

Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цель подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2017 г.г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 56 165,8 | 14 795,6 | 70 960,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 50 000,0 | 13 740,6 | 63 740,6 |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 6 165,8 | 1 055,0 | 7 220,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции улиц в жилой застройке – 1773,5 м; проездов – 601,8 м. |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается транспортная доступность развивающихся и застраиваемых городских территорий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение транспортной доступностью развивающихся и застраиваемых городских территорий.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016-2017 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 70 960,4 тыс. рублей

В том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области - 63 740,6 тыс. руб.

- местного бюджета - 7 220,8 тыс. руб.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет благоустройства по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции:

- улиц в жилой застройке – 1773,5 м;

- проездов – 601,8 м.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Приложение №1

# к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

# в 2015-2018 г.г.»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.» |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Отдел благоустройства комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» (далее отдел благоустройства) | 2015 | 2018 | Нарушение санитарных норм, увеличение ДТП | Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Ухудшение состояния дорожного покрытия | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |
| --- |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Увеличение дорожно - транспортных происшествий | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.1. | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Увеличение дорожно - транспортных происшествий | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Увеличение дорожно - транспортных происшествий | Нанесение дорожной разметки |
| 4.3. | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина –ул. Приморская | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | Увеличение количества ДТП | Проектирование светофорных постов |
| 4.4. | Замена утраченных и ветхих знаков | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | Увеличение количества ДТП | Установка дорожных знаков |
| 4.5. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | Ухудшение эстетических качеств, нарушения благоустройства территорий | Реализация международного проекта |
| Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | Отсутствие транспортной доступности развивающихся и застраиваемых городских территорий | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке |

# Приложение №2

к муниципальной программе Развитие автомобильных

дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 87 698 | 76896 | 50 000 | 50 000 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | 9444 | 9901 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 2646,6 | 43,43км, 1665,29м2 | 7800 | 8000 |
| 6 | Проектирование светофорных постов | шт. | 1 | - | - | - |
| 7 | Установка дорожных знаков | шт. | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 8 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» | % | 100 | - | - | - |
| 9 | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке | м |  |  | 1773,5 м; 601,8 м |  |

| Приложение №3 |
| --- |
| к муниципальной программе |
| «Развитие автомобильных дорог МО |
| «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.» |
| Система программных мероприятий к муниципальной программе |
| Таблица 1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2015 год |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства бюджета МО «ВР» ЛО | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 45 000,000 |  |  | 45 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 85 838,090 | 0,000 | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в том числе по адресам: |  | 77 237,140 | 0,000 | 28 398,344 | 43 838,837 | 5 000,000 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2.1.1 | ул. Крутая |  | 1 052,700 |  |  | 1 052,656 |  |  |  |
| 2.1.2 | Ленинградский пр. |  | 18 593,300 |  |  | 18 593,300 |  |  |  |
| 2.1.3 | ул. Кривоносова (от ул. Кузнечной до моста через бухту Радуга) | 11040/0,595 | 10 823,900 |  |  | 10 823,900 |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Малая Гвардейская | 970/0,083 | 5 572,100 |  |  | 5 572,144 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 16197/0,964 | 19 063,900 |  | 13 277,916 | 5 785,951 |  |  |  |
| 2.1.6 | Приморское шоссе (от ул. Гагарина до ул. Приморской) | 3950/0,703 | 5 000,000 |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
| 2.1.7 | ул. Гагарина (от ул. Приморской до ул. Круговой) | 5970/0,551 | 8 130,000 |  | 7 121,577 | 1 008,431 |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Приморская (от ул. Гагарина до Приморского шоссе) | 2592/0.208 | 3 198,240 |  | 2 878,423 | 319,825 |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской), ул. Ушакова | 2205/0,130 | 5 803,000 |  | 5 120,428 | 682,631 |  |  |  |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 751,100 | 0,000 | 0,000 | 751,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 161,100 |  |  | 161,100 |  |  |  |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 590,000 |  |  | 590,000 |  |  |  |
| 2.3 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка |  | 3 586,445 | 0,000 | 891,905 | 2 694,540 | 0,000 | 0,000 | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства, координации жилищных программ |
| 2.3.1 | Проектирование путепровода через ж/д переезд в промзоне Лазаревка |  | 939,600 |  | 891,905 | 47,700 |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по получению технических условий на переустройство и защиту сетей связи, попавших в зону производства работ по объекту «Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогк Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 13,600 |  |  | 13,600 |  |  |  |
| 2.3.3 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 1 636,640 |  |  | 1 636,640 |  |  |  |
| 2.3.4 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  |  |  |
| 2.4. | Ямочный ремонт |  | 4 263,405 |  |  | 4 263,405 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 85 838,131 |  | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 15 665,74 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга по адресам: |  | 15 403,300 | 0,000 | 4 003,300 | 11 400,000 |  |  |  |
| 3.1.1 | ул. им. А.К. Харитонова, д.68 |  | 649,900 |  |  | 649,900 |  |  |  |
| 3.1.2 | ул. Приморская, д.42 |  | 529,200 |  |  | 529,200 |  |  |  |
| 3.1.3 | Московский пр., д.11 |  | 873,900 |  |  | 873,900 |  |  |  |
| 3.1.4 | ул. Офицерская, д. 12,14,16 |  | 1 167,400 |  |  | 1 167,400 |  |  |  |
| 3.1.5 | ул. Садовая, д.11 арка |  | 237,400 |  |  | 237,400 |  |  |  |
| 3.1.6 | ул. Приморская, д.27 |  | 1 575,810 |  |  | 1 575,810 |  |  |  |
| 3.1.7 | Ленинградское шоссе, д.45б |  | 2 151,507 |  | 1 936,356 | 215,151 |  |  |  |
| 3.1.8 | ул. Приморская,д.64 |  | 888,205 |  |  | 888,205 |  |  |  |
| 3.1.9 | ул. Сухова, д. 18,14 проезд к Леншоссе, д.41а |  | 1 580,628 |  |  | 1 580,628 |  |  |  |
| 3.1.10 | Приморское шоссе, д.28 |  | 1 869,949 |  |  | 1 869,949 |  |  |  |
| 3.1.11 | Московский пр., д.4 |  | 2 297,110 |  | 2 066,944 | 230,166 |  |  |  |
| 3.1.12 | ул. Кривоносова, д.6 |  | 1 066,781 |  |  | 1 066,781 |  |  |  |
| 3.1.13 | Ленинградский пр., д.4 |  | 515,510 |  |  | 515,510 |  |  |  |
| 3.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 262,440 |  |  | 262,440 |  |  |  |
| 3.2.1 | Проверка смет |  | 70,000 |  |  | 70,000 |  |  |  |
| 3.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 192,440 |  |  | 192,440 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 15 665,740 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 135,200 |  |  | 2 135,200 |  |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2 930,000 |  |  | 2 930,000 |  |  |  |
| 4.3. | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина –ул. Приморская |  | 230,000 |  |  | 230,000 |  |  |  |
| 4.4. | Замена утраченных и ветхих знаков |  | 695,000 |  |  | 695,000 |  |  |  |
| 4.5. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» |  | 3 101,800 |  |  | 3 101,800 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 155 595,871 |  | 33 293,549 | 117 302,322 | 5 000,000 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 2 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Таблица 1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2015 год |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 148 717,093 |  | 12 975,028 | 135 742,065 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга,в т.ч. по адресам: |  | 137 305,431 |  | 12 975,028 | 124 330,403 |  |  |
| 2.1.1. | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 24295/1,446 | 28 386,368 |  |  | 28 386,368 |  |  |
| 2.1.2 | ул. Б.Черноземная |  | 2 142,92295 |  |  | 2 142,92295 |  |  |
| 2.1.3 | ул. А. Макарова |  | 2 905,40594 |  |  | 2 905,40594 |  |  |
| 2.1.4 | ул. Советская (от ул. Выборгской до ул. Морская наб.) |  | 1 785,156 |  |  | 1 785,156 |  |  |
| 2.1.5 | ул. Куйбышева (от Ленинградского шоссе до ул. Ильинской) | 14922/1,06 | 18 357,599 |  | 2 854,600 | 15 502,999 |  |  |
| 2.1.6 | Московский пр. (проезжая часть) |  | 12 055,367 |  |  | 12 055,367 |  |  |
| 2.1.7 | ул. Крепостная (от Б.Кутузова до Ленинградского пр.) |  | 6 824,051 |  |  | 6 824,051 |  |  |
| 2.1.8 | ул. 2-ая Южная с тротуарной частью |  | 3 759,871 |  |  | 3 759,871 |  |  |
| 2.1.9 | Ул. Кузнечная-ул. Офицерская (от ж/д переезда до Кривоносова) |  | 16 683,148 |  |  | 16 683,148 |  |  |
| 2.1.10 | ул.Травяная (от Приморской до д.№11 по ул.Травяной) |  | 1 984,500 |  |  | 1 984,500 |  |  |
| 2.1.11 | Б.Кутузова (от ул.Крепостной до Ленинградского шоссе) | 13320/0,675 | 14 317,247 |  | 5 000,000 | 9 317,247 |  |  |
| 2.1.12 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской) | 4389/0,3 | 3 494,399 |  | 3 319,678 | 174,721 |  |  |
| 2.1.13 | ул. Ушакова | 2045/0,321 | 2 308,660 |  | 1 800,750 | 507,910 |  |  |
| 2.1.14 | ул. Данилова (от ул. Морская наб. до Приморского ш.) |  | 21 153,337 |  |  | 21 153,337 |  |  |
| 2.1.15 | ул. Новая застава |  | 1 147,400 |  |  | 1 147,400 |  |  |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ. |  | 420,000 |  |  | 420,000 |  |  |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 110,000 |  |  | 110,000 |  |  |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 310,000 |  |  | 310,000 |  |  |
| 2.3 | Паспортизация дорог |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  |
| 2.4 | Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге |  | 1 162,841 |  |  | 1 162,841 |  |  |
| 2.4.1 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  |  |
| 2.4.2 | Техническое присоединение наружного освещения в промышленном микрорайоне Лазоревка г. Выборга |  | 5,841 |  |  | 5,841 |  |  |
| 2.4.3 | Проведение экспертизы проекта по строительству путепровода в промзоне Лазаревка, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 160,400 |  |  | 160,400 |  |  |
| 2.5 | Ямочный ремонт.Ремонт картами |  | 9 798,821 |  |  | 9 798,821 |  |  |
| 2.5.1 | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |
| 2.5.2 | Ремонт картами брусчатого покрытия проезжей части автомобильных дорог |  | 4 798,821 |  |  | 4 798,821 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 148 717,093 |  | 12 975,028 | 135 742,065 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |
| 3. | Основное мероприятие«Ремонт дворовых территорий» |  | 12 448,293 |  | 3 424,700 | 9 023,593 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга, в т. ч. по адресам: |  | 12 448,293 |  | 3 424,700 | 9 023,593 |  |  |
| 3.1.1. | Ленинградский пр., д.4 |  | 953,421 |  |  | 953,421 |  |  |
| 3.1.2. | Каменный пер., д.2, 2а; Ленинградское шоссе, д.41а; Московский пр., д.7; Приморское шоссе, д.20; ул. Травяная, д.6 |  | 6 046,600 |  |  | 6 046,600 |  |  |
| 3.1.3 | Работы по асфальтированию межквартальных дорог от дома № 4 по пр. Победы до дома № 14 по пр. Победы |  | 2 140,400 |  | 1 712,350 | 428,082 |  |  |
| 3.1.4 | Благоустройство придомовой территории, устройство тротуара для пешеходов при действующем выходе из дома, расширение проезжей дороги по адресу: г. Выборг, пр. Победы, д.33 |  | 2 140,400 |  | 1 712,350 | 428,082 |  |  |
| 3.1.5 | ул. Офицерская, д.12,14,16 |  | 1 167,408 |  |  | 1 167,408 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 12 448,200 |  | 3 424,700 | 9 023,600 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 348,900 |  |  | 7 348,900 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 848,900 |  |  | 2 848,900 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 500,000 |  |  | 3 500,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7 348,900 |  |  | 7 348,900 |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 57 178,871 |  | 50 000,000 | 7 178,871 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 5.1 | Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ, г. Выборг, мкр. Калининский |  | 55 178,871 | 0,000 | 50 000,000 | 5 178,871 |  |  |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы по строительству объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ |  | 52 631,579 |  | 50 000,000 | 2 631,579 |  |  |
| 5.1.2 | Разработка рабочей документации по объекту "Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ" |  | 1 330,131 |  |  | 1 330,131 |  |  |
| 5.1.3 | Строительный контроль по объекту "Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ" |  | 1 104,227 |  |  | 1 104,227 |  |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор за объектом "Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ" |  | 103,198 |  |  | 103,198 |  |  |
| 5.1.5 | Техническое присоединение наружного освещения в Калининском микрорайоне г. Выборга |  | 9,735 |  |  | 9,735 |  |  |
| 5.2 | Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ, г. Выборг, мкр. Сайменский |  | 2 000,000 |  |  | 2 000,000 |  |  |
| 5.2.1 | Проведение экспертизы проекта транспортной инфраструктуры , ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
| 5.2.2 | Проведение экспертизы проекта энергетической, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 57 178,871 |  | 50 000,000 | 7 178,871 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 273 633,157 |  | 66 399,728 | 207 233,43 |  |  |

| Система программных мероприятий к муниципальной программе |
| --- |
| Таблица 2 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2017 год |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Таблица 1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2015 год |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 330,400 |  |  | 50 330,400 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в т.ч. по адресам: |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 050,000 |  |  | 5 050,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 50 330,400 |  |  | 50 330,400 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 070,000 |  |  | 7 070,000 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 070,000 |  |  | 7 070,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7 070,000 |  |  | 7 070,000 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 070,000 |  |  | 7 070,000 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,000 |  |  | 2 525,000 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 535,000 |  |  | 3 535,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 010,000 |  |  | 1 010,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7 070,000 |  |  | 7 070,000 |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 14 795,555 |  | 13 740,55400 | 1 055,00086 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |

| 5.1 | Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ |  | 14 795,555 |  | 13 740,55400 | 1 055,00086 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Стоительно-монтажные работы по строительству объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ |  | 14 463,741 |  | 13 740,554 | 723,187 |  |  |
| 5.1.2 | Строительный контроль по объекту "Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ" |  | 303,454 |  |  | 303,454 |  |  |
| 5.1.3 | Авторский надзор за объектом "Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ" |  | 28,360 |  |  | 28,360 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 14 795,555 |  | 13 740,554 | 1 055,001 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 127 685,355 |  | 13 740,554 | 113 944,801 |  |  |

| Система программных мероприятий к муниципальной программе |
| --- |
| Таблица 4 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2018 год |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Таблица 1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг на 2015-2018 гг.» на 2015 год |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,4 |  |  | 48 419,4 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 48 419,4 |  |  | 48 419,4 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 330,4 |  |  | 50 330,4 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 45 280,4 |  |  | 45 280,4 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 050,0 |  |  | 5 050,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 50 330,4 |  |  | 50 330,4 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 070,0 |  |  | 7 070,0 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 070,0 |  |  | 7 070,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7 070,0 |  |  | 7 070,0 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 070,0 |  |  | 7 070,0 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,0 |  |  | 2 525,0 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 535,0 |  |  | 3 535,0 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 010,0 |  |  | 1 010,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7 070,0 |  |  | 7 070,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 112 889,8 |  |  | 112 889,8 |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Средства бюджета МО "ВР" ЛО | Прочие источники фин-я |
| Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г. | 2015-2018 | 669 804,2 | 0,0 | 113 433,8 | 551 370,4 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2015 | 155 595,8 | 0,0 | 33 293,5 | 117 302,3 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2016 | 273 633,2 | 0,0 | 66 399,7 | 207 233,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 | 127 685,4 | 0,0 | 13 740,6 | 113 944,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 112 889,8 | 0,0 | 0,0 | 112 889,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» | 2015-2018 | 189 778,8 | 0,0 | 0,0 | 189 778,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 47 940,0 | 0,0 | 0,0 | 47 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» | 2015-2018 | 335 216,0 | 0,0 | 42 265,3 | 287 950,7 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 85 838,1 | 0,0 | 29 290,2 | 51 547,9 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 148 717,1 | 0,0 | 12 975,028 | 135 742,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50 330,4 | 0,0 | 0,0 | 50 330,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 50 330,4 | 0,0 | 0,0 | 50 330,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 77 237,2 | 0,0 | 28 398,3 | 43 838,8 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 137 305,431 | 0,0 | 12 975,028 | 124 330,403 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 45 280,4 | 0,0 | 0,0 | 45 280,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 45 280,4 | 0,0 | 0,0 | 45 280,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ | Отдел благоустройства | 2015 | 2016 | 2015 | 751,1 | 0,0 | 0,0 | 751,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Паспортизация дорог | Отдел благоустройства | 2016 | 2016 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | Отдел благоустройства | 2015 | 2016 | 2015 | 3 586,4 | 0,0 | 891,9 | 2 694,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 162,841 | 0,0 | 0,0 | 1 162,841 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Ямочный ремонт. Ремонт картами | Отдел благоустройства | 2016 | 2018 | 2015 | 4 263,4 | 0,0 | 0,0 | 4 263,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 798,821 | 0,0 | 0,0 | 9 798,821 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» | 2015-2018 | 42 254,0 | 0,0 | 7 428,0 | 34 826,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 15 665,7 | 0,0 | 4 003,3 | 11 662,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 448,3 | 0,0 | 3 424,7 | 9 023,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 15 403,3 | 0,0 | 4 003,3 | 11 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 448,3 | 0,0 | 3 424,7 | 9 023,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Проверка смет | Отдел благоустройства | 2015 | 2016 | 2015 | 262,4 | 0,0 | 0,0 | 262,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга" | 2015-2018 | 30 580,9 | 0,0 | 0,0 | 30 580,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 9 092,0 | 0,0 | 0,0 | 9 092,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 348,9 | 0,0 | 0,0 | 7 348,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 | 7 070,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 2 135,2 | 0,0 | 0,0 | 2 135,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 848,9 | 0,0 | 0,0 | 2 848,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 525,0 | 0,0 | 0,0 | 2 525,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 525,0 | 0,0 | 0,0 | 2 525,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 2 930,0 | 0,0 | 0,0 | 2 930,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Проектирование сфетофорных постов в г. Выборге | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | Отдел благоустройства | 2015 | 2018 | 2015 | 695,0 | 0,0 | 0,0 | 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Реализация международного проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге" | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 3 101,8 | 0,0 | 0,0 | 3 101,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга" | 2015-2018 | 71 974,4 | 0,0 | 63 740,6 | 8 233,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 57 178,9 | 0,0 | 50 000,0 | 7 178,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14 795,6 | 0,0 | 13 740,6 | 1 055,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ, г. Выборг, мкр. Калининский | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 55 178,9 | 0,0 | 50 000,0 | 5 178,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14 795,6 | 0,0 | 13 740,6 | 1 055,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Стоительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ, г. Выборг, мкр. Сайменский | Отдел капитального строительства | 2016 | 2016 | 2016 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |